****АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.11. 2022 г. № 1130

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 12.11.2021 года №1297 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 24.03.2014года №414 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района», Уставом Калачевского муниципального района Волгоградской области, администрация Калачевского муниципального района Волгоградской области

**постановляет:**

1. Внести изменения в постановление администрации Калачевского муниципального района от 12.11.2021 года №1297 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области», изложив муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

**Глава Калачевского**

**муниципального района С.А. Тюрин**

Приложение

к постановлению администрации

Калачевского муниципального района

от 15.11.2022г.№ 1130

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Калачевского муниципального района, в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района. |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Органы местного самоуправления поселений Калачевского муниципального района |
| **Цель муниципальной программы** | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, снижение уровня ДТП |
| **Задачи муниципальной программы** | - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;  - создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения Калачевского муниципального района |
| **Целевые показатели муниципальной программы, их значения** | - протяженность автомобильных дорог,в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района - 33957 м.;  - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района – 1734543 м.;  - площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района – 11129,36 м²;  - площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района -4448,0 м²;  - количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием -6 ед. |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | 2022 – 2024 годы |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы** | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2024 годы составляет  **73589,681** тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – **23909,598** тыс. рублей;  2023 год – **26308,743** тыс. рублей;  2024 год – **23371,34** тыс. рублей.  Средства бюджета Волгоградской области:  Объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2024 годы составляет  **68716,867** тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год –  **23208,867** тыс. рублей;  2023 год – **24254,0**  тыс. рублей;  2024 год – **21254,0** тыс. рублей.  Средства бюджета Калачевского муниципального района:  Объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2024 годы составляет **4872,814** тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – **700,731** тыс. рублей;  2023 год – **2054,743** тыс. рублей;  2024 год –  **2117,34** тыс. рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |

**Раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы"**

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Калачевского муниципального района и условия жизни населения.

В муниципальной собственности администрации Калачевского муниципального района находятся пять автомобильных дорог, общей протяженностью 11319 метров:

Протяженность автомобильных дорог городского и сельских поселений Калачевского муниципального района составляет 578200 метров.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Калачевского муниципального района составляет 589500 метров, из них не соответствует нормативным требованиям 242700 метров или 41%.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Для поддержания состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям безопасности дорожного движения, необходимо круглогодично проводить мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Необходимость разработки программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области», (далее – Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние дорог приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере, перебоям в транспортном сообщении на территории Калачевского муниципального района, к дорожно-транспортным происшествиям на дорогах.

Отсутствие у муниципальных образований Калачевского района возможности финансировать в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития экономики на территории района. Оказание финансовой помощи из средств областного бюджета, и применение программно-целевого метода позволит направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Программа разработана для принятия мер, направленных на обеспечение расчетного срока службы дорожного покрытия с круглогодичным непрерывным и безопасным движением транспортных средств и пешеходов.

Реализация комплекса мероприятий программы сопряжена со следующими рисками:

превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, энергоресурсы, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

отсутствие финансирования мероприятий программы из средств бюджетов всех уровней;

недобросовестные действия поставщиков, исполнителей, подрядчиков по муниципальным контрактам, заключаемым в рамках выполнения программы.

В целях минимизации рисков в процессе реализации программы предусматривается:

осуществление мониторинга выполнения программы, регулярный анализ реализации мероприятий программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели;

разработка дополнительных мероприятий.

**Раздел 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы"**

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, снижение уровня ДТП.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

* увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;
* создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения Калачевского муниципального района

Программа реализуется в 2022-2024 годах в один этап.

**Раздел 3 "Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы»**

Целевыми показателями достижения цели и решения задач программы являются:

* протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района - 33957м.;
* протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района – 1734543 м.;
* площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района – 11129,36 м²;
* площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района - 4448,0 м²;
* количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием - 6 ед.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=4B4D69EE712A4A58F49DEA68E25AF364D497F4A8051C0CF3C62C0BCCBBDFA317899A591F2189A908EE63752A3885EA5E8B742B46A05E274C51A7AAC3m3S8L) целевых показателей программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

**Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы»**

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация программы в части реализации мероприятий по приобретению товаров, работ, услуг осуществляется на основании муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг, заключаемых с поставщиками (подрядчиками) администрацией Калачевского муниципального района.

Размещение заказов на поставки товаров, работ, услуг проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Специальная дорожная техника с навесным и прицепным оборудованием приобретается администрацией Калачевского муниципального района и передается в поселения Калачевского муниципального района.

**Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»**

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Волгоградской области и местного бюджета.

**Раздел 6 "Механизмы реализации муниципальной программы"**

Ответственным исполнителем программы является администрация Калачевского муниципального района, в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию программы в целом, осуществляет координацию деятельности соисполнителей программы, согласование действий по подготовке и реализации мероприятий программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, осуществляет выполнение функций по оперативному управлению программой, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий программы,подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы.

Соисполнителями программы, участвующими в реализации мероприятий программы, являются органы местного самоуправления поселений Калачевского муниципального района.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств из областногои местных бюджетов, на реализацию мероприятий, связанныхс ремонтом и содержанием автомобильных дорог, а также приобретением дорожной техники.

В рамках программы бюджетам муниципальных образований Калачевского муниципального района предоставляются межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог,в соответствии с порядком предоставления из бюджета Калачевского муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию программы в целом, согласование действий по подготовке и реализации мероприятий программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, осуществляет выполнение функций по оперативному управлению программой, подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы.

**7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Создаваемое (приобретаемое) имущество** | **Ед. изм.** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Дорожные знаки | шт. | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Специальная дорожная техника с навесным и прицепным оборудованием с последующей передачей спецтехники в поселения | ед. | 2 | 1 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, Калачевского муниципального района | м² | 826 | 1008 | 1129,36 | 5000 | 5000 |
| 2. | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района, кв. метров; | м² | 9570 | 9570 | 1448,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района | метров | 11319 | 11319 | 11319 | 11319 | 11319 |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района | метров | 578181 | 578181 | 578181 | 578181 | 578181 |
| 5. | Количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием, которая будет передана в поселения Калачевского муниципального района | ед. | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель МП** | **Год реализации** | **Объемы и источники финансирования**  **(тыс. рублей)** | | | | |
| **Всего** | **в том числе** | | | |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВБ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **Ремонт автомобильных дорогобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района** | **администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ** | **202220232024** | **1578,061**  **2090,095**  **2772,424** | **0**  **0**  **0** | **1562,280**  **2069,194**  **2744,7** | **15,781**  **20,901**  **27,724** | **0**  **0**  **0** |
| *1.1* | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024* | *1578,061*  *2090,095*  *2772,424* | *0*  *0*  *0* | *1562,280*  *2069,194*  *2744,7* | *15,781*  *20,901*  *27,724* | *0*  *0*  *0* |
| **2.** | **Содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района** | **администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ** | **202220232024** | **2979,915**  **5974,305**  **5384,876** | **0**  **0**  **0** | **2488,487**  **4122,906**  **3447,4** | **491,428**  **1851,399**  **1937,476** | **0**  **0**  **0** |
| *2.1* | *Ликвидация древесно-кустарниковой растительности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024* | *411,52*  *1400,0*  *1200,0* | *0*  *0*  *0* | *281,135*  *800,0*  *600,0* | *130,385*  *600,0*  *600,0* | *0*  *0*  *0* |
| *2.2* | *Зимнее содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024* | *960,949*  *2822,906*  *2533,866* | *0*  *0*  *0* | *844,051*  *2022,906*  *1747,4* | *116,898*  *800,0*  *786,466* | *0*  *0*  *0* |
| *2.3* | *Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогахобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024* | *115,409*  *101,010*  *101,010* | *0*  *0*  *0* | *83,252*  *100,0*  *100,0* | *32,157*  *1,010*  *1,010* | *0*  *0*  *0* |
| *2.4* | *Планировка автомобильной дороги общего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024* | *183,331*  *1600,389*  *1500,0* | *0*  *0*  *0* | *0*  *1200,0*  *1000,0* | *183,331*  *400,389*  *500,0* | *0*  *0*  *0* |
| *2.5* | *Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024* | *15,727*  *50,0*  *50,0* | *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0* | *15,727*  *50,0*  *50,0* | *0*  *0*  *0* |
| *2.6* | *Выполнение работ по установке барьерного ограждения на автомобильной дороге общего пользования местного значения* *Автомобильная дорога общего пользования (п.Крепинский – п.Овражный)* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *2022* | *1292,979* | *0* | *1280,049* | *12,930* | *0* |
| **3.** | **Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием** | **администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ** | **202220232024** | **6060,609**  **3030,303**  **0** | **0**  **0**  **0** | **6000,0**  **3000,0**  **0** | **60,609**  **30,303**  **0** | **0**  **0**  **0** |
| **4.** | **Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание автомобильных дорог городскому и сельским поселениям Калачевского муниципального района** | **администрация Калачевского муниципального района** | **202220232024** | **13291,013**  **15214,04**  **15214,04** | **0**  **0**  **0** | **13158,1**  **15061,9**  **15061,9** | **132,913**  **152,140**  **152,140** | **0**  **0**  **0** |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | **202220232024** | **23909,598**  **26308,743**  **23371,34** | **0**  **0**  **0** | **23208,867**  **24254,0**  **21254,0** | **700,731**  **2054,743**  **2117,34** | **0**  **0**  **0** |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Год реализации** | **Наименование ответственного исполнителя МП** | **Объемы и источники финансирования**  **(тыс. рублей)** | | | | |
| **Всего** | **в том числе** | | | |
| **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВБ** |
| **1** | **2** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области | 2022-2024 | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 73589,681 | 0 | 68716,867 | 4872,814 | 0 |
| Итого по году реализации | 2022 |  | 23909,598 | 0 | 23208,867 | 700,731 | 0 |
| Итого по году реализации | 2023 |  | 26308,743 | 0 | 24254,0 | 2054,743 | 0 |
| Итого по году реализации | 2024 |  | 23371,34 | 0 | 21254,0 | 2117,34 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  | **73589,681** | **0** | **68716,867** | **4872,814** | **0** |