****

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.12.2023 г. № 1238

О внесении изменений в постановление администрации Калачевского муниципального района от 12.11.2021 года №1297 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 24.03.2014года №414 "Об утверждении порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ Калачевского муниципального района», Уставом Калачевского муниципального района Волгоградской области, администрация Калачевского муниципального района Волгоградской области

**постановляет:**

1. Внести изменения в постановление администрации Калачевского муниципального района от 12.11.2021 года №1297 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области», изложив муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

**И.о. главы Калачевского**

**муниципального района Н.П.Земскова**

Приложение

к постановлению администрации

Калачевского муниципального района

от 27.12.2023 № 1238

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Калачевского муниципального района, в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района. |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Органы местного самоуправления поселений Калачевского муниципального района |
| **Цель муниципальной программы** | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, снижение уровня ДТП |
| **Задачи муниципальной программы** | - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;  - создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения Калачевского муниципального района |
| **Целевые показатели муниципальной программы, их значения** | - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района–11319 м.;  - протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района – 578181м.;  - площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района–7499,36 м²;  - площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района -5115м2;  - количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием -3 ед. |
| **Сроки и этапы реализации муниципальной программы** | 2022 – 2026 годы |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы** | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2026 годы составляет **204639,476**тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – **23907,578** тыс. рублей;  2023 год –**27040,24** тыс. рублей;  2024 год –**56616,538** тыс. рублей;  2025 год – **48470,16** тыс. рублей;  2026 год -**48604,96** тыс. рублей.  Средства бюджета Волгоградской области:  Объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2026 годы составляет **193621,0**тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – **23192,0** тыс. рублей;  2023 год – **24254,0** тыс. рублей;  2024 год – **54125,0** тыс. рублей;  2025 год –**46025,0** тыс. рублей;  2026 год -**46025,0** тыс. рублей.  Средства бюджета Калачевского муниципального района:  Объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2024 годы составляет **11018,476**тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – **715,578** тыс. рублей;  2023 год –**2786,24** тыс. рублей;  2024 год – **2491,538** тыс. рублей;  2025 год – **2445,16** тыс. рублей;  2026 год -**2579,96** тыс. рублей. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |

**Раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы"**

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Калачевского муниципального района и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог местного значения Калачевского муниципального района состоящих в перечне составляет 58600 метров.

Протяженность автомобильных дорог городского и сельских поселений Калачевского муниципального района составляет 753000метров.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Калачевского муниципального района составляет 809800метров, из них не соответствует нормативным требованиям 515500 метров или 63,7%.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Для поддержания состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям безопасности дорожного движения, необходимо круглогодично проводить мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Необходимость разработки программы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области», (далее – Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние дорог приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере, перебоям в транспортном сообщении на территории Калачевского муниципального района, к дорожно-транспортным происшествиям на дорогах.

Отсутствие у муниципальных образований Калачевского района возможности финансировать в достаточном объеме дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения является сдерживающим фактором развития экономики на территории района. Оказание финансовой помощи из средств областного бюджета, и применение программно-целевого метода позволит направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Программа разработана для принятия мер, направленных на обеспечение расчетного срока службы дорожного покрытия с круглогодичным непрерывным и безопасным движением транспортных средств и пешеходов.

Реализация комплекса мероприятий программы сопряжена со следующими рисками:

превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, энергоресурсы, что может привести к увеличению стоимости работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

отсутствие финансирования мероприятий программы из средств бюджетов всех уровней;

недобросовестные действия поставщиков, исполнителей, подрядчиков по муниципальным контрактам, заключаемым в рамках выполнения программы.

В целях минимизации рисков в процессе реализации программы предусматривается:

осуществление мониторинга выполнения программы, регулярный анализ реализации мероприятий программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели;

разработка дополнительных мероприятий.

**Раздел 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы"**

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, снижение уровня ДТП.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

* увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей;
* создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения Калачевского муниципального района

Программа реализуется в 2022-2026 годах в один этап.

**Раздел 3 "Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы»**

Целевыми показателями достижения цели и решения задач программы являются:

* доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района охваченных содержанием – 20%;протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района–58600м.;
* доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского и сельских поселений Калачевского муниципального района охваченных содержанием – 40%;протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района – 753000 м.;
* площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района–7499,36м²;
* площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района–5115,0 м²;
* количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием - 3 ед.

[Перечень](consultantplus://offline/ref=4B4D69EE712A4A58F49DEA68E25AF364D497F4A8051C0CF3C62C0BCCBBDFA317899A591F2189A908EE63752A3885EA5E8B742B46A05E274C51A7AAC3m3S8L) целевых показателей программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

**Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы»**

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация программы в части реализации мероприятий по приобретению товаров, работ, услуг осуществляется на основании муниципальных контрактов поставки товаров, работ и услуг, заключаемых с поставщиками (подрядчиками) администрацией Калачевского муниципального района.

Размещение заказов на поставки товаров, работ, услуг проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Специальная дорожная техника с навесным и прицепным оборудованием приобретается администрацией Калачевского муниципального района и передается в поселения Калачевского муниципального района.

**Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»**

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Волгоградской области и местного бюджета.

**Раздел 6 "Механизмы реализации муниципальной программы"**

Ответственным исполнителем программы является администрация Калачевского муниципального района, в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию программы в целом, осуществляет координацию деятельности соисполнителей программы, согласование действий по подготовке и реализации мероприятий программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, осуществляет выполнение функций по оперативному управлению программой, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий программы, подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы.

Соисполнителями программы, участвующими в реализации мероприятий программы, являются органы местного самоуправления поселений Калачевского муниципального района.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств из областногои местных бюджетов, на реализацию мероприятий, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, а также приобретением дорожной техники.

В рамках программы бюджетам муниципальных образований Калачевского муниципального района предоставляются межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог, в соответствии с порядком предоставления из бюджета Калачевского муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию программы в целом, согласование действий по подготовке и реализации мероприятий программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, осуществляет выполнение функций по оперативному управлению программой, подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации программы.

**7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Создаваемое (приобретаемое) имущество** | **Ед. изм.** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** |
| 1. | Дорожные знаки | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Специальная дорожная техника с навесным и прицепным оборудованием с последующей передачей спецтехники в поселения | ед. | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |  |
| 1. | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, Калачевского муниципального района | м² | 826 | 1008 | 1129,36 | 1370 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2. | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района, кв. метров; | м² | 9570 | 9570 | 1448,0 | 2167,0 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района | метров | 11319 | 11319 | 11319 | - | - | - | - |
| -4. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения, городского и сельских поселений Калачевского муниципального района | метров | 578181 | 578181 | 578181 | - | - | - | - |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района охваченных содержанием | % | - | - | - | 20 | 30 | 40 | 40 |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского и сельских поселений Калачевского муниципального района охваченных содержанием | % | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7. | Количество приобретенной специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием, которая будет передана в поселения Калачевского муниципального района | ед. | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель МП | Год реализации | Объемы и источники финансирования  (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорогобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024  2025  2026 | 1578,061  2562,71  2772,424  0  0 | 0  0  0  0  0 | 1562,280  2069,194  2744,7  0  0 | 15,781  493,518  27,724  0  0 | 0  0  0  0  0 |
| *1.1* | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024*  *2025*  *2026* | *1578,061*  *2562,71*  *2772,424*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *1562,280*  *2069,194*  *2744,7*  *0*  *0* | *15,781*  *493,518*  *27,724*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| 2. | Содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024  2025  2026 | 2977,895  2409,858  2600,236  10814,099  10948,899 | 0  0  0  0  0 | 2471,620  337,81  648,86  8745,5  8745,5 | 506,275  2072,048  1951,376  2068,599  2203,399 | 0  0  0  0  0 |
| *2.1* | *Ликвидация древесно-кустарниковой растительности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024*  *2025*  *2026* | *465,720*  *0*  *150,0*  *150,0*  *150,0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *334,793*  *0*  *0*  *0*  *0* | *130,927*  *0*  *150,0*  *150,0*  *150,0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| *2.2* | *Содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024*  *2025*  *2026* | *854,346*  *1259,47*  *1799,226*  *10013,089*  *10147,889* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *723,647*  *337,81*  *548,86*  *8645,5*  *8645,5* | *130,699*  *921,66*  *1250,366*  *1367,589*  *1502,389* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| *2.3* | *Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогахобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024*  *2025*  *2026* | *165,792*  *100,0*  *101,010*  *101,010*  *101,010* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *133,131*  *0*  *100,0*  *100,0*  *100,0* | *32,661*  *100,0*  *1,010*  *1,010*  *1,010* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| *2.4* | *Планировка автомобильной дорогиобщего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024*  *2025*  *2026* | *183,331*  *400,389*  *500,0*  *500,0*  *500,0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *183,331*  *400,389*  *500,0*  *500,0*  *500,0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| *2.5* | *Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Калачевского муниципального района* | *администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ* | *202220232024*  *2025*  *2026* | *15,727*  *649,999*  *50,0*  *50,0*  *50,0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *15,727*  *649,999*  *50,0*  *50,0*  *50,0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| 3. | Приобретение специальной дорожной техники с навесным и прицепным оборудованием | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 202220232024  2025  2026 | 6060,609  2653,44  9090,909  0  0 | 0  0  0  0  0 | 6000,0  2626,91  9000,0  0  0 | 60,609  26,53  90,909  0  0 | 0  0  0  0  0 |
| 4. | Иные межбюджетные трансферты на содержание специальной дорожной техники | администрация Калачевского муниципального район  а | 2024  2025  2026 | 1818,181  2727,273  2727,273 | 0  0  0 | 1800,0  2700,0  2700,0 | 18,181  27,273  27,273 | 0  0  0 |
| 5. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание автомобильных дорог городскому и сельским поселениям Калачевского муниципального района | администрация Калачевского муниципального района | 202220232024  2025  2026 | 13291,013  19414,23  40334,788  34928,788  34928,788 | 0  0  0  0  0 | 13158,1  19220,09  39931,44  34579,5  34579,5 | 132,913  194,14  403,348  349,288  349,288 | 0  0  0  0  0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 202220232024  2025  2026 | 23907,578  27040,24  56616,538  48470,16  48604,96 | 0  0  0  0  0 | 23192,0  24254,0  54125,0  46025,0  46025,0 | 715,578  2786,24  2491,538  2445,16  2579,96 | 0  0  0  0  0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя МП | Объемы и источники финансирования  (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Калачевского муниципального района Волгоградской области | 2022-2026 | администрация КМР в лице комитета строительства, дорожного и ЖКХ | 204639,476 | 0 | 193621,0 | 11018,476 | 0 |
| Итого по году реализации | 2022 |  | 23907,578 | 0 | 23192,0 | 715,578 | 0 |
| Итого по году реализации | 2023 |  | 27040,24 | 0 | 24254,0 | 2786,24 | 0 |
| Итого по году реализации | 2024 |  | 56616,538 | 0 | 54125,0 | 2491,538 | 0 |
| Итого по году реализации | 2025 |  | 48470,16 | 0 | 46025,0 | 2445,16 | 0 |
| Итого по году реализации | 2026 |  | 48604,96 | 0 | 46025,0 | 2579,96 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 204639,476 | 0 | 193621,0 | 11018,476 | 0 |