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АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
от  08.10.2026 г.               № 1157
Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калачевского муниципального района

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения и безопасных условий такого движения, в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", администрация Калачевского муниципального района Волгоградской области

постановляет:

1. Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калачевского муниципального района согласно приложению.
        2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. Первого заместителя Главы Калачевского муниципального района Растеряева В.А.

Глава Калачевского 
муниципального района                                                                   Р.С.Горбатый                        
Утвержден

постановлением

администрации Калачевского 

муниципального района

Волгоградской области

                                                                                                              от __________2026 №______
Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калачевского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет требования к организации и проведению работ по ремонту и содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калачевского муниципального района и искусственных сооружений на них. 
1.2. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется администрацией Калачевского муниципального района. Проведение работ осуществляется подрядной организацией, определенной в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

осмотр технического состояния автомобильных дорог с составлением дефектных ведомостей;

разработка сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на основании дефектных ведомостей;

проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

приемка работ после ремонта автомобильных дорог;
1.4. Организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

осмотр технического состояния автомобильных дорог с составлением дефектных ведомостей;

разработка сметной документации для проведения работ по содержанию автомобильных дорог;

проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

приемка работ по содержанию автомобильных дорог;
1.5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог

2.1. Работы по содержанию автомобильных дорог включают в себя осуществление комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, визуальная оценка технического состояния.

2.2. Для проведения работ по содержанию автомобильных дорог привлекаются подрядные организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации 

2.3. Работы по содержанию автомобильных дорог выполняются согласно разработанной сметной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.

        2.4. Последовательность ведения работ по содержанию автомобильных дорог, их объемы определяются с учетом следующей приоритетности:

виды работ, влияющие на безопасность движения (восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, восстановление и замена дорожных знаков, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий и т.п.);

виды работ, влияющие на срок службы элементов дорог и искусственных сооружений на них, дорожных сооружений (ремонт обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотводов),

прочие работы.

3. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог

3.1. Работы по ремонту автомобильных дорог включают в себя осуществление комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

3.2. Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог привлекаются подрядные организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

3.3. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные соответствующей муниципальной программой, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Работы по ремонту автомобильных дорог выполняются согласно разработанной сметной документации на выполнение ремонта автомобильных дорог.

3.5. Ограждение мест производства работ по ремонту автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также содержания автомобильных дорог или их отдельных элементов для обеспечения проезда по ним транспортных средств осуществляются организациями, выполняющими работы по их ремонту.

4. Приемка качества работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог

Приемка качества выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется администрацией Калачевского муниципального района в соответствии с требованиями и условиями заключенного контракта (договора) на выполнение указанных работ в установленном действующем законодательством порядке
